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临时用地土地复垦工程初步验收意见
	一
	工程概况
	河源源昌建材有限公司2018年9月21日取得了紫金县国土资源局《关于河源源昌建材有限公司申请临时用地的批复》（紫国土资（临）字〔2018〕001号），用地面积238308m2，折合357.46亩，使用期限由2018年9月21日起至2020年8月6日止。
临时用地由上部、中部、下部3块临时用地组成，面积分别为149426m2、84464m2、4418m2。

	二
	施工过程
	复垦工程从2021年8月开工至2026年6月完工，目前已完成复垦各项工作，通过土地重构工程、植被重建工程等，恢复了临时用地地块原有条件。

	三
	复垦任务完成情况
	1、2018年批复的临时用地范围总面积23.8308hm2。复垦目标地类为乔木林地、农村道路、坑塘水面、其他林地、其他草地，临时用地已完成复垦工作。
[bookmark: _GoBack]2、本次施工实际投入经费为82.7794万元。

	四
	工程质量认定
	土地复垦工作已按照原方案进行复垦，达到验收条件。

	五
	存在问题和处理意见
	做好后续的管护工作，定期对地块作物生长情况进行监测及补种，到管护期结束时达到周边同等地类生产力水平。

	六
	验收结论
	本次验收为总体验收，符合相关验收要求，同意通过验收。



1、 土地复垦竣工图
[image: 附图 3：河源源昌建材有限公司2018年临时用地土地复垦竣工图_1(2)]




2、 现场复垦照片
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